###### Uchwała  Nr  XXVIII /188/06

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia  19  kwietnia  2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Olszewo-Borki.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w celu przyspieszenia             i wszechstronnego rozwoju miejscowości Olszewo-Borki poprzez przystąpienie do Programu Odnowy Wsi oraz innych form i programów współdziałania jak również pozyskiwania funduszy w ramach Unii Europejskiej, uchwala się co następuje:

§ 1.

W Planie Rozwoju Miejscowości Olszewo-Borki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/122/05 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2005r.   w  sprawie   przyjęcia  Planu   Rozwoju   Miejscowości   Olszewo-Borki

z późn. zm.  wprowadza się,  następujące zmiany:

1/ Opis Projektu Realizacyjnego stanowiący dział X otrzymuje brzmienie, jak            w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ Harmonogram Realizacji Projektów w latach 2005-2006, stanowiący dział XVI otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stefan Prusik

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVIII /188 /06

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 19  kwietnia 2006 roku

„OPIS  PROJEKTU  REALIZACYJNEGO

ZADANIE NR 1

PRIORYTET 1: Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej.

Cel 1:  Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej.

Projekt 1.1  Budowa chodników wzdłuż istniejących ulic osiedlowych o nawierzchni bitumicznej.

Etap I:  ul. 3-Maja

Etap II: ul. Dojazdowa

Przedmiot projektu:  Przedmiotem projektu jest budowa ciągów pieszych wzdłuż głównych ulic osiedlowych w centrum miejscowości.

Zakres prac:  Prace budowlane polegać będą na:

  - wyznaczeniu pasa ciągu pieszego wzdłuż istniejącego dywanika asfaltowego,

  - ułożeniu obrzeży i ich stabilizacji,

  - wykonaniu podbudowy,

  - ułożeniu kostki chodnikowej

  - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Spodziewane efekty realizacji:

Poprawa lokalnej infrastruktury komunikacyjnej przyczyni się do:

- wzrostu bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedlowych

- zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej

- wzrostu funkcjonalności powiązań komunikacyjnych wewnątrz sołectwa

- zapewni lepszy i bezpieczniejszy dostęp do istniejących budynków użyteczności publicznej (kościoła, przystanku, szkół, przedszkola, przychodni lekarskiej, budynku Urzędu Gminy, obiektów sportowych i handlowych)

- wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów położonych w najbliższym sąsiedztwie modernizowanych dróg.

24

Szacunkowy kosztorys zadania:

Etap  I:  204.370zł

w tym:         7.320zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

195.444zł – budowa chodnika

1.606zł – nadzór inwestorski

Etap II:  114.773,04  zł

Odbiorcy projektu: społeczność lokalna, a w szczególności dzieci i młodzież uczęszczająca codziennie do szkół i przedszkola oraz mieszkańcy udający się do lekarza, Urzędu Gminy oraz miejsca kultu religijnego.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Gmina w Olszewie-Borkach

Planowany termin realizacji:

Etap   I:  I kwartał 2005r.– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

IVkwartał 2005r.- budowa chodnika i nadzór inwestorski

Etap  II:  2006r.

Projekt 1.2  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dojazdowej.

Przedmiot projektu:  Przedmiotem projektu jest montaż latarni oświetleniowych wzdłuż ulicy Dojazdowej.

Zakres prac: Prace budowlane polegać będą na:

  - wyznaczeniu miejsc ustawienia latarni zgodnie                                z dokumentacja techniczną,

  - ustawieniu słupów,

  - montażu instalacji elektrycznej i podpięciu jej do sieci oświetleniowej

Spodziewane efekty realizacji:

- wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego na ul. Dojazdowej

- wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz społeczności mieszkającej przy ul. Dojazdowej i ulicach sąsiednich

25

- spadek przestępczości i wybryków chuligańskich po zapadnięciu zmroku i w porze nocnej.

Szacunkowy koszt zadania:   14.414,92 zł

Odbiorcy projektu: społeczność zamieszkała przy ul. Dojazdowej i ulicach sąsiednich oraz młodzież gimnazjalna.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Gmina w Olszewie-Borkach

Planowany termin realizacji:  2006r.

ZADANIE NR 2

PRIORYTET 2: Podnoszenie estetyki i atrakcyjności miejscowości gminnej.

Cel 1: Zagospodarowanie i urządzenie placów komunalnych jako miejsc zieleni i wypoczynku.

Projekt 2.1:  Zagospodarowanie placu zieleni w centrum wsi u zbiegu ul.  Średniej i Matejki

Przedmiot projektu:  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie placu komunalnego o powierzchni 0,6 ha położonego wokół przepompowni ścieków przy ul. Średniej i Matejki jako terenu zieleni wiejskiej z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek.

Zakres prac:  Prace polegać będą na:

  - rekultywacji terenu,

  - wytyczeniu ścieżek i alejek,

  - wytyczeniu skwerów i trawników,

  - efektownemu zagospodarowaniu rowu melioracyjnego,

  - posadowieniu ławek, koszy na śmieci itp.,

- posadzeniu roślinności tj. drzewek, krzewów ozdobnych i trawy

Spodziewane efekty realizacji:

    - wzrost estetyki przestrzeni publicznej,

    - stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu,

    - uporządkowanie centrum wsi.

26

Szacunkowy koszt zadania:   78.126 zł

w tym:     6.100 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

71.429 zł – zagospodarowanie placu zieleni

597 zł – nadzór inwestorski

Odbiorcy projektu:  społeczność lokalna.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Gmina w Olszewie-Borkach

Planowany termin realizacji:

I kwartał 2005r. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

II kwartał 2006r. –  zagospodarowanie placu zieleni i nadzór inwestorski

Projekt 2.2:  Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy zbiegu ulic Chopina i Kossaka.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu komunalnego o powierzchni 0,51 ha u zbiegu ulic Chopina i Kossaka                        z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

Zakres prac:  Prace polegać będą na:

  - rekultywacji terenu

  - wytyczeniu chodników i ścieżek

  - wytyczeniu skwerów i trawników

  - wyposażeniu terenu w ławki oraz elementy do zabaw dla dzieci: huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice itp.

  - posadzeniu krzewów i trawy

  - oświetleniu placu

Szacunkowy koszt zadania:   60.000 zł

Odbiorcy projektu: społeczność lokalna, a w szczególności dzieci i ich rodzice, ludzie starsi-emeryci i renciści.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Gmina w Olszewie-Borkach

Planowany termin realizacji:  2006r.”.

27

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII /188 /06

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

„HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW W LATACH 2005-2006

| Priorytet | Cel | Projekt | Szacunkowy kosztorys | Termin realizacji rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w zł | w tym udział mieszkańców w zł |  |
| Zagospodarowanie centrum wsi – modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej | Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej | Budowa chodników wzdłuż ulic osiedlowych o nawierzchni bitumicznej Etap I: ul. 3 Maja | 204.370 | 1.989 | I kwartał 2005r. –oprac.dok.projekt.koszt IV kwartał 2005r. – Budowa chodnika i nadzór inwestorski |
|  |  | Etap II: ul. Dojazdowa | 114.773,04 | - | 2006 |
|  |  | 1.2 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dojazdowej | 14.414,92 | - | 2006 |
| Podnoszenie estetyki i atrakcyjności miejscowości gminnej | Zagospodarowanie i urządzenie placów komunalnych jako miejsc zieleni i wypoczynku | Zagospodarowanie placu zieleni w centrum wsi u zbiegu ulic Średniej i Matejki. | 78.126 | 6.122 | I kwartał 2005r. –oprac.dok.projekt.koszt II kwartał 2006r. – Zagospodarowanie placu i nadzór inwestorski |
|  |  | Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy zbiegu ulic Chopina i Kossaka. | 60.000 | 4.000 | 2006 |

”.

28